PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA PARA NO CONFORMIDAD

| DATOS DE LA ORGANIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la organización |  |  |  | {{EMPRESA}} |  |  |  |  |  | Fecha de auditoría: |  |  | {{FECHA_INI_FASE2}} |  |  |
| Dirección |  |  |  | {{DIRECCION}} |  |  |  |  |  | Norma(s) |  |  | {{NORMA1_RESUMEN}} {{NORMA2_RESUMEN}} {{NORMA3_RESUMEN}} {{NORMA4_RESUMEN}} |  |  |
| HALLAZGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº de NC |  | Fase | Clausula | Requisito (lo que indica la norma/criterio) |  |  |  | Evidencia del incumplimiento. |  |  |  |  |  |  | Calificación del hallazgo |
| 1 |  | I II | 8.5.1 | "La organización debe implementar la provisión del servicio bajo condiciones controladas... incluyendo la protección de la propiedad del cliente." |  |  |  | Durante la ejecución del mantenimiento en la vivienda multifamilar, se observó que el pasadizo y las escaleras del 2do nivel (áreas comunes) no contaban con la protección de piso (cartón y/o plástico) establecida en el Plan de Trabajo. Esto generó manchas de pintura y restos de material de obra, incumpliendo el estándar de entrega y cuidado de infraestructura del cliente. |  |  |  |  |  |  | NC Mayor NC Menor |
| 2 |  | I II | 8.5.3 | "La organización debe establecer procesos para el control de los peligros... especialmente en trabajos de alto riesgo." |  |  |  | En el trabajo de mantenimiento de fachada (3er nivel), se verificó que el Permiso de Trabajo en Altura (PTA) del día 15/12/2025 no contaba con la firma de validación del Supervisor de Seguridad. Aunque los operarios usaban arnés, la falta de liberación formal del área crítica vulnera el control operativo preventivo. |  |  |  |  |  |  | NC Mayor NC Menor |
| Análisis de la causa Raíz (debe ser llenado por la empresa auditada) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO CONFORMIDAD 1 - ¿Por qué se mancharon las áreas comunes? Porque no se instaló el cartón y plástico protector antes de iniciar la pintura. - ¿Por qué no se instaló la protección? El personal operativo priorizó el avance de la partida de pintura para recuperar tiempo perdido. - ¿Por qué hubo presión por el tiempo? El horario de ingreso al edificio multifamiliar es restringido (9:00 AM) y no se ajustó el plan de trabajo diario. - ¿Por qué no se ajustó el plan? El capataz no realizó la charla de inicio de jornada enfocada en la preparación del área. - Causa Raíz Deficiencia en la supervisión de la etapa de "Liberación de Área" previo al inicio de trabajos. NO CONFORMIDAD 2 - ¿Por qué faltaba la firma en el PTA? Porque el supervisor de seguridad no se encontraba en el 3er nivel al momento del inicio. - ¿Por qué no se encontraba ahí? Estaba supervisando simultáneamente la descarga de materiales en el primer nivel. - ¿Por qué los operarios subieron sin la firma? Consideraron que tener el arnés puesto y anclado era suficiente para garantizar su seguridad. - ¿Por qué ignoraron el control administrativo? Falta de conciencia sobre el valor del PTA como herramienta de liberación legal y técnica. - Causa Raíz Falla en la Cultura de Seguridad (Disciplina Operativa) y subestimación de controles administrativos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de acción Correcciones y/o acciones correctiva propuestas (debe ser llenado por la empresa auditada) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | Actividad |  |  |  |  | ¿Corrección o acción correctiva? | Responsable |  | Fecha programada de cumplimento |  | Fecha de cierre (solo se ingresa la fecha de cuándo la acción se haya verificado) |  |  | Comentarios |  |
| 1 | Limpieza técnica de manchas en pasadizos y colocación de cartón corrugado doble en ruta de tránsito. |  |  |  |  | Corrección | Capataz de Obra |  | 07/01/2026 |  |  |  |  | Acción inmediata para mitigar el daño actual. |  |
| 2 | Paralización de la partida de fachada, revisión de puntos de anclaje y firma de validación del PTA. |  |  |  |  | Corrección | Supervisor SST |  | 06/01/2026 |  |  |  |  | Regularización de la seguridad en el momento. |  |
| Aprobación del análisis de causas y plan de acción (Espacio exclusivo para el auditor) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Se aprueba el análisis de causas y plan de acción? SI NO Conforme No Conforme |  |  |  |  |  |  | 02/01/2025 |  | __/__/___ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | LUIS MEDINA Nombre del auditor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de verificación de todas las actividades del plan de acción (debe ser llenado por la empresa auditada) |  |  |  |  |  |  | DD/MM/AAA |  | _____ / _____ / __________ |  |  |  |  |  |  |
| Resultados de la verificación de las acciones tomadas (Describa) |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de verificación de la eficacia (debe ser llenado por la empresa auditada) |  |  |  |  |  |  | DD/MM/AAA |  | _____ / _____ / __________ |  |  |  |  |  |  |
| Resultados de la verificación de la eficacia de las acciones tomadas (Describa el análisis de la eficacia) |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre NC (Espacio exclusivo para el auditor) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿La NC se considera cerrada? |  |  |  |  | SI Conforme |  |  |  |  |  |  |  | NO No conforme |  |  |
| Fecha de Cierre (debe ser llenado por el auditor) |  |  |  |  | DD/MM/AAA |  |  |  |  | _____ / _____ / __________ |  |  |  |  |  |

| Nombre de la casa certificadora | Nombre de la empresa (Razón social) | El sello y firma son requerido en conformidad (Únicamente hasta el cierre de la NC) |
| --- | --- | --- |
| International Certification Organization S.A.C. | ……. |  |
| Nombre del auditor: {{AUDITOR_LIDER}} Auditor Líder - AL | Nombre representante de la empresa: {{GERENTE}} Cargo: GERENTE GENERAL | Sello |
| Firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | Fecha de Firma: ______________________ | Firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

Nota:

La organización es libre de hacer seguimiento adicional a sus NC´s (No conformidades) con la documentación propia del sistema de gestión implementado, no obstante la casa certificadora mantendrá el seguimiento a los “Planes de acción correctivo” con la documentación proporcionada a la organización auditada.

Tenga en cuenta los plazos de entrega de plan de acción correctiva y/o evidencias conforme a la categoría del hallazgo de la NC (mayor o menor).

Asegúrese de mantener debido resguardo de las evidencias para las acciones tomadas, el equipo auditor podrá en cualquier momento del seguimiento solicitar dicha evidencia.